РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
Администрация Криничненского сельского поселения

Глава администрации Криничненского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 апреля  2019 года			с. Криничное				№ 106

«Об утверждении сводного годового

отчета о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Криничненского

сельского поселения Белогорского района

Республики Крым за 2018 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением  Криничненского сельского совета  Белогорского района Республики Крым «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Криничненское  сельское поселение Белогорского района Республики Крым»  от 10.11.2017 №291 и решением Криничненского сельского совета Белогорского района Республики Крым  от 24.06.2016 №201 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криничненского сельского поселения», Администрация Криничненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым за 2018 год (приложения 1 и 2).

2. 	 Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию путем  размещения на сайте Криничненского сельского поселения(http://Криничное-адм.рф) и на утвержденных информационных стендах расположенных на территории  Криничненского сельского поселения и вступает в силу с момента подписания .

3.    Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Криничненского сельского

совета - глава администрации

Криничненского сельского поселения					Е.П. Щербенев

Приложение № 1

к постановлению администрации Криничненского сельского поселения

от 26.04.2019 года № 106

Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Криничненского сельского  поселения Белогорского района Республики Крым за 2018 год.

Настоящий сводный годовой отчет за  2018 год подготовлен в соответствии с решением Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 24.06.2016 № 201 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криничненского сельского поселения».

В 2018 году на территории Криничненского сельского поселения осуществлялась реализация 3 муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие поселения.

На финансирование  муниципальных программ в 2018 году предусмотрено -  4102,2 тыс. рублей. Кассовый расход за 2018 год составил 3965,0 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств выделенных на реализацию  муниципальных программ за 2018 год составил 96,7 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым  за 2018 год.

- Муниципальная программа  «Обеспечение деятельности администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2018-2020 годы»   утверждена постановлением администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 09.11.2017 № 264 (с изменениями).

Целью муниципальной программы является совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий. Денежные средства предусмотрены на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации, расходы на обеспечение функций администрации, уплату налогов и сборов. На реализацию программы выделено 3234,5 тыс. рублей, из них освоено 3219,9 тыс. рублей. Программа реализована на 99,5%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

| Наименование программы | План на 2018 год руб. | Фактическое исполнение руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| ВСЕГО по программе "Обеспечения деятельности администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2018-2020 годы" (руб.) | 3 234 474,00 | 3 219 885,78 | 99,5 |
| в том числе по основным мероприятиям: |  |  |  |
| Обеспечение деятельности Главы муниципального образования Криничненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым | 734 377,00 | 734 374,04 | 99,9 |
| Обеспечение деятельности администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым | 2 500 097,00 | 2485511,74 | 99,4 |

По результатам оценки индекс результативности программы в 2018 году составил 0,9, индекс эффективности 0,9. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены в полном объеме.

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в рамках мероприятий принятых муниципальной программой в 2018 году произведены следующие расходы :

- оплата труда – 2367615,80  рублей (99,8 % от плана по программе), в т.ч.

  - заработная плата –1822156,51  рублей (556892,51  рублей председателя Криничненского сельского совета-главы администрации Криничненского сельского поселения; 1265264,00 рублей сотрудников администрации Криничненского сельского поселения);

  - начисления на заработную плату – 545459,29 рублей (168181,53 рублей председателя Криничненского сельского совета-главы администрации Криничненского сельского поселения; 377277,76 рублей сотрудников администрации Криничненского сельского поселения);

2).     закупка товаров, работ и услуг – 852,3 тыс.руб. (99,2 % от плана по программе): на услуги связи 20,7 тыс. руб. (доступ к телефонной сети связи общего пользования, предоставление доступа к услугам междугородной связи – 7,1тыс.руб.; услуги доступа к сети Интернет – 12,0 тыс.руб., абонплата за использование программы «Контурн-Экстерн»-1,6тыс.руб.), на оплату коммунальных услуг  24,5 тыс. руб. (оплата за электроэнергию). На услуги по содержанию имущества  309,1тыс.руб. ( услуги по заправке и ремонту картриджей, оргтехники – 6,8 тыс. руб., ремонт отмостки здания сельского совета  – 66,0 тыс. руб., внутренний ремонт помещений здания-196,3тыс.руб., установка металлической двери - 40,0тыс.руб.). На прочие услуги  - 217,9 тыс. руб. (консалтинговые услуги – 66,0 тыс.руб., услуги за размещение плана закупок и плана графика закупок -5,0тыс.руб. объявления в газете «Сельская Новь» –  10,0 тыс.руб., оплата за продление сайта 3,0 тыс.руб.; приобретение электронных ключей  Россреестр, ФИАС – 5,7 тыс.руб., подключение системы электронных отчетов «СКБ «Контур» - 6,0тыс.руб.,  использование ПО Vip Net Client 13,3 тыс.руб., подключение к системы «Диалог» - 6,5 тыс.руб. ,услуги системного администратора – 12,6 тыс.руб., обработка архивных документов 80,1 тыс.руб., семинары (изменения законодательства 44 ФЗ, основы управ. жилищно- коммунальным фондом)-8,5 тыс.руб., подписка на периодические издания 1,2тыс.руб.. Приобретены материальные запасы на сумму 67,3 тыс.руб. (канцелярские товары на сумму 22,3тыс.руб.,  источников пожарной безопасности 1,8тыс.руб., роллеты оконных наружные  – 36,9 тыс. рублей,  флаги  – 1,2 тыс. руб., хозтовары-2,7 тыс.руб., закупка картриджей, клавиатуры и мышек -2,4тыс.руб.).  Приобретены основные средства на сумму 174,4 тыс.руб. ( кондиционеры два шт.  на сумму 69,0тыс. руб., мебель (столы, тумбочки, шкафы для документов – 99,9 тыс. руб., огнетушители 5,5тыс.руб.) обучение сотрудников –38,4 тыс.руб. (100% от плана по программе): 9,3 тыс.руб. обучение главы администрации (обучение в сфере муниципальных закупок, охрана труда, пожарный минимум)  29,1 тыс.руб. – обучение сотрудников администрации ( в сфере муниципальных закупок обучено два специалиста, один по охране труда, один специалист по пожарному минимуму, а также главный бухгалтер прошел повышение квалификации).

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Криничненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на реализацию вышеуказанной программы составил   3219,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности – более 99,5%.

Учитывая выше изложенные результаты выполнения программы за 2018 год, программа признана эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

- Муниципальная программа  «Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы» утверждена постановлением администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 09.11.2017 №265 (с изменениями).

Целью муниципальной программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Криничненское сельское поселение, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного   содержания территории Криничненского сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения  в границах населенных пунктов,  развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства поселения. На реализацию программы выделено 699,9 тыс. рублей, из них освоено 629,9 тыс. рублей. Программа реализована на 90,0%, что говорит об эффективном выполнении мероприятий программы в целом.

| Наименование программы | План на 2018 год руб. | Фактическое исполнение руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по программе "Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы" | 699 920,00 | 629 920,00 | 90,0 |
| Основное мероприятие "Обустройство детских площадок" | 566 920,00 | 566 920,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Ликвидация стихийных свалок" | 70 000,00 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие "Установка уличных указателей" | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,0 |

По результатам оценки индекс результативности программы в 2018 году составил 0,9 индекс эффективности 0,8. Запланированные целевые индикаторы и показатели в основном выполнены в полном объёме.

Основное мероприятие "Обустройство детских площадок" приобретено и установлено  два игровых комплекса и песочницы, закуплено детское игровое  и спортивное оборудование на детские  площадки расположенные в с.Криничное, с.Головановка, с.Карасевка, с.Кирпичное;

Основное мероприятие "Установка уличных указателей" в целях благоустройства населенных пунктов приобретены уличные указатели для установки в селе Криничное;

Запланированное мероприятие по ликвидации стихийной свалки не выполнено,  предприятия имеющие разрешения на осуществления данных  работ  отказались выполнять работы по ликвидации стихийной свалки в селе Яблочное, в связи с отсутствием спецтехники.

В целом программа по благоустройству  является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

- Муниципальная программа  муниципального образования Криничненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым "Дорожная деятельность" на 2018 год утверждена постановлением администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 11.05.2018 №115 (с изменениями).

Целью муниципальной программы является улучшение  транспортно-эксплуатационного состояния автодорог общего пользования местного значения муниципального образования Криничненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым. На реализацию программы выделено бюджетных ассигнований  в сумме 167,8 тыс.рублей  из бюджета Белогорского района Республики Крым на  осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, из которых освоено 115,2 тыс. рублей. Программа реализована на 68,7 %, что говорит о неудовлетворительном уровне эффективности выполнения программы в целом.

По результатам оценки индекс результативности программы в 2018 году составил 0,7, индекс эффективности 0,5.  Низкое исполнение программы обусловлено тем,  что запланированные средства на оформление права собственности на дорожное полотно не освоены в полном объеме, в связи с наложениями границ земельных участков граждан.  Выделенные межбюджетные трансферты  позволили выполнить текущий (ямочный) ремонт улиц   Партизанская, Кольцевая, села Криничное. Программа является не эффективной.

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2018 год руб. | Фактическое расходование руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе «Дорожное хозяйство» на 2018 год: | 167 850,93 | 115 219,15 | 68,6 |
| I | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Криничненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым" | 167 850,93 | 115 219,15 | 68,6 |
| 2 | Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Криничненское сельское поселение Белогорского района Республики Крым за счет средств межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов дорожной детельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в соответствии с заключенными соглашениями за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Белогорский район Республики Крым | 167 850,93 | 115 219,15 | 68,6 |
|  | ВСЕГО | 167 850,93 | 115 219,15 | 68,6 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Криничненского сельского поселения

от 26.04.2019 года № 106

ИНФОРМАЦИЯ

о результативности муниципальных программ муниципального образования

Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым

1.Муниципальная программа "Обеспечение деятельности администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2018-2020 годы"

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | План | Факт | % выполнения | S=R ф/Rn S=R n/Rф | Mn=1/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля неэффективных расходов местного бюджета | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 2. | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % | 100 | 99,5 | 99,5 | 1 | 0,083 |
| 3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 4. | Увеличение числа сотрудников администрации сельского поселения, предоставляющих электронную подпись | Чел | 4 | 4 | 100 | 1 | 0,083 |
| 5. | Полнота обеспечения финансирования на закупки товаров, работ и услуг для нужд администрации Криничненского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0,083 |
| 6. | Полнота обеспечения финансирования деятельности председателя сельского совета-главы администрации сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0,083 |
| 7. | Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 8. | Доля невыполненных заданий по предоставлению муниципальных услуг, оказанных в соответствии с утвержденными регламентами | % | 0 | 0 | 100 | 1 | 0,083 |
| 9. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,083 |
| 10. | Соответствие разделов официального сайта Криничненского сельского поселения требованиям действующего законодательства | Да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 11. | Поддержание официального сайта Криничненского сельского поселения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в актуальном состоянии | Да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
| 12. | Взаимодействие с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Крым» | Да/нет | да | да | 100 | 1 | 0,083 |
|  | Итоги п о программе |  |  |  |  | 0,9 | 1 |

Индекс результативности: Iр=Мп*S=1*0,9 = 0,9

Iр=Мп*S,где

Iр – индекс результативности;

S – Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

- случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений S=Rф/Rп;

- случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений S=Rп/Rф;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Мп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле: Мп = 1/N, где

N – Общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

| № | Муниципальная программа | Планируемый | Фактический объем |
| --- | --- | --- | --- |
| п/ |  | объем совокупного | совокупного |
| п |  | финансирования | финансирования на |
|  |  | на выполнение | выполнение |
|  |  | муниципальной | муниципальной |
|  |  | программы (руб.) | программы (руб.) |
| 1 | Обеспечения деятельности администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2018-2020 годы | 3 234 474,00 | 3 219 885,78 |

Индекс эффективности Iэ = (Vф*Iр)/Vп= (3219885,78*0,9)/3234474,00 = 0,9

Индекс эффективности определяется по формуле Iэ = (Vф*Iр)/Vп,

где Iэ – индекс эффективности;

Vф – объем фактического совокупного финансирования;

Iр – индекс результативности

Vп – объем запланированного совокупного финансирования программы.

2.«Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы» «Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы»

|  | № | Наименование показателей |  | Ед. | План |  | Факт | % |  |  | S=R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результативности |  | изм. |  |  |  | выпо |  | ф/Rn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | лнен |  | S=R |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ия |  | n/Rф |  |
|  | 1 | Доля неэффективных расходов |  | % | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 1 |  |
|  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Уровень исполнения плановых |  | % | 100 |  | 90 | 90,0 |  |  | 0,9 |  |
|  |  | назначений по расходам на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |
|  | Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*0,9=0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа |  | Планируемый | Фактический |  |  |
|  |  |  | объем совокупного | объем совокупного |  |
|  |  |  |  | финансирования | финансирования |  |  |
|  |  |  |  | на выполнение | на выполнение |  |  |
|  | № |  |  | муниципальной | муниципальной |  |  |
|  | п/п |  |  | программы (руб) | программы (руб) |  |  |
|  | 1 | «Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы» | 699 920,00 |  |  | 629 920,00 |  |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (6299920,00*0,9) /699920,00 =0,8

3. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство»

|  | № | Наименование показателей |  | Ед. | План |  | Факт | % |  |  | S=R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | результативности |  | изм. |  |  |  | выпо |  | ф/Rn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | лнен |  | S=R |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ия |  | n/Rф |  |
|  | 1 | Доля неэффективных расходов |  | % | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 1 |  |
|  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Уровень исполнения плановых |  | % | 100 |  | 68,6 | 68,6 |  |  | 0,7 |  |
|  |  | назначений по расходам на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | Индекс результативности: Iр=Мп*S= 1*0,7=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа |  | Планируемый | Фактический |  |  |
|  |  |  | объем совокупного | объем совокупного |  |
|  |  |  |  | финансирования | Финансирования |  |  |
|  |  |  |  | на выполнение | на выполнение |  |  |
|  | № |  |  | муниципальной | Муниципальной |  |  |
|  | п/п |  |  | программы (руб.) | программы (руб.) |  |  |
|  | 1 | «Дорожное хозяйство» | 167850,93 |  |  | 115219,15 |  |

Индекс эффективности: Iэ = (Vф *Iр) Vп = (115219,15*0,7) /167850,93 =0,5

- Качественная оценка муниципальных программ

|  | Наименование программы | Индекс | Индекс | Качественная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | результативности | эффективности | Оценка |
|  |  |  |  | программы |
| 1 | Муниципальная программа " «Обеспечение деятельности администрации Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2018-2020 годы» " | 0,9 | 0,9 | Высокий уровень эффективности |
| 2 | «Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы» «Благоустройство территории Криничненского сельского поселения Белогорского района Республики Крым на 2018-2020 годы» | 0,9 | 0,8 | Высокий уровень эффективности |
| 3 | «Дорожное хозяйство» | 0,7 | 0,5 | Уровень эффективности неудовлетворительный |